

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.09.2019 N 363

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 08.08.2018г. №283

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=4C85782873EDE07FFB865A6CE031C258778BD8DFFBA22190E5F09A7736686257V7MEG) Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 19.12.2016 № 471 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Решением Совета депутатов Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области от 18.01.2013 г. № 197 «О возложении исполнения полномочий Администрации Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на Администрацию муниципального образования Руднянский район Смоленской области и ликвидации Администрации Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 08.08.2018г. №283, следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие комунальной инфраструктуры муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области»:

- в позицию:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий на строительство и модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в границах поселения составляет: **2018 г.** – 100,0 тыс. руб. (внебюджетные средства); **2019 г.** – 106,0 тыс.руб. ( местный бюджет, внебюджетные средства); **2020** **г.** – 10100,0 тыс.руб. (внебюджетные средства); **2021 г.** – 20100,0 тыс.руб. (внебюджетные средства); **2022 г.** – 20100,0 тыс.руб. (внебюджетные средства). Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности местного бюджета Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018 и последующие годы. |

изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования Программы составляет **53726,501** **тыс. руб**.  **2018 г.** – 10,0 тыс. руб. (внебюджетные средства);  **2019 г.** – 3686,501тыс.руб. , в т.ч. 3565,996 тыс. руб. – областной бюджет, 110,505 тыс.руб. - местный бюджет, 10,0 тыс. руб. - внебюджетные средства);  **2020** **г.** – 10010,0 тыс. руб. (внебюджетные средства);  **2021 г.** – 20010,0 тыс. руб. (внебюджетные средства);  **2022 г.** – 20010,0 тыс. руб. (внебюджетные средства). |

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области Холомьеву Н.В.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования Руднянский района Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области Холомьеву Н.В.

Глава муниципального образования

Руднянский район Смоленской области **Ю. И. Ивашкин**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. № \_\_\_\_

**Целевые показатели**

**реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования тыс. руб. | | | | | | Ответственные за реализацию программы | Сроки реализации мероприятий |
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| **1** | **Мероприятия по развития систем теплоснабжения** | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительства объекта: «Котельная на газовом топливе для теплоснабжения жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Смоленская, д.4 | 3030,303 (3000,0 тыс. руб. -областной бюджет, 30,303 тыс. руб. - местный бюджет) | 0,0 | 3030,303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | 2019 |
| 1.2 | Замена тепловой изоляции | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МУП «Руднятеплоэнерго» | 2018-2022 |
| 1.3 | Текущий ремонт участка теплотрассы от газовой блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, пер. Ленинский, д.1ж, до Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Рудня» | 646,198 (565,996 тыс. руб. -областной бюджет, 80,202 тыс. руб. - местный бюджет) | 0,0 | 646,198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО | | 3726,501 | 10,0 | 3686,501 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| **2** | **Мероприятия по развитию систем водоснабжения** | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | 2022-2024 |
| ВСЕГО | | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |  |  |
| **3** | **Мероприятия по развитию систем водоотведения** | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство очистных сооружений с сетями для микрорайона ул.19 Гвардейской стрелковой дивизии и ул. Пирогова в г. Рудня | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 10000,0 | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | 2020-2022 |
| ВСЕГО | | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20000,0 | 10000,0 |  |  |
| **ИТОГО** | | **53726,501** | **10,0** | **3686,501** | **10010,0** | **20010,0** | **20010,0** |  |  |